附件1：

部门整体支出绩效评价报告

（2020年度）

部门（单位）全称：         方城县水利局   （公章）

绩效评价基准日：          2020年12月31日

主管部门审核意见：

财政部门审核意见：

填报日期 2021 年7月 17日

方城县财政局制

部门整体支出绩效评价报告

根据《方城县财政局关于开展2020年部门整体支出绩效评价工作的通知》（方财〔2021〕26号）的部署和要求，我单位高度重视，立即安排专人组织开展本单位的部门整体支出绩效评价工作。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将评价有关工作情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置；

方城县水利局是水利行政主管部门。其主要职责：1、负责贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策；2、负责全县水资源的统一管理和监督工作；3、负责水资源保护及合理开发利用；4、负责生活、生产经营和生态环境用水统筹和保障；5、负责落实水利工程建设有关制度；负责节约用水工作；6、负责水利设施、水域及其岸线的管理保护，指导河流、水库的治理和开发；7、负责方城县南水北调工程建设与运行管理；8、负责水利工程移民管理；9、负责水土保持工作；10、承办县政府交办的其他事项。内设9个股室，分别是办公室、水政水资源股、规划计划与建设股、运行管理股、水土保持股、农村水利水电股、河长制工作股、人事股、财务股。

（二）人员情况；

方城县水利局行政编制16名，事业编制为74名，截止2020年12月31日，行政人员16人，事业人员100人，自收自支人员4人，退休人员76人，遗属补助19人。

- 部门年度总体工作任务和重点工作任务；

- 一是扎实开展水利工程建设。2020年，累计投入资金1.14亿，建设完成了潘河券桥镇姬庄至十二里河段河道治理工程、龙湖贺岗郑大和庄三座小水库的除险加固工程、水利扶贫2020年农村安全饮水及苦咸水改水项目、实施移民后期扶持项目建设30处。

- 二是有序推进“四水同治”工作。规划实施9个工程项目，年度计划投资7.67亿元，目前已按时间节点超额完成目标任务，完成投资8.01亿元，投资完成率104.43%。

- 三是全面落实河长制工作。出台了《方城县2020年河长制工作要点》、《方城县全面推行河长制工作方案》等文件。全面深化“四制四化”模式，探索建立“河长＋检察长＋警长”联动工作机制。建成智慧河长系统，落实巡河制度，2020年县乡村三级河长共开展巡河1.58万人次。在全县范围内开展“地毯式清四乱、“三污一净”、打击河湖非法采砂”等专项行动，下达交办单68份，通过专项行动拆除了白秀沟水库内违规修建鱼塘、三里河大河口村牛角湾段违规堆放矿渣等侵占河道问题。加强河道采砂巡查力度，建立网络监控平台，安排专人全天候值班，非法采砂得到有效遏制。2020年以来共立案查处各类水事案件96起，扣押机械93台次，行政罚款93起，罚款74.2万元，依法没收非法砂石总计3000余方。

- 四是认真落实最严格水资源管理制度。完成长江、淮河取水工程核查登记工作；开展节水型社会达标创建，目前已通过省级验收；完成自备井封停87户92眼；办理取水许可证118套；扎实做好全县农业水价综合改革，建成县局调度中心和鸭灌局中心两处。

- 五是提高水旱灾害防御减灾能力。组织实施了全县的汛前检查，排查隐患，应急预案制定、防汛料物储备、防汛队伍演练等，落实防汛值班制度，确保度汛安全。

- 六是强化小水库运行管理工作。对全县106座小水库逐库摸底排查，建立整改台账，完善规章制度及各类防洪预案，签订了小水库防汛责任卡。2020年我县共接受部、省、市专家组小水库“飞检”12次。完成全县28条河流及91座小水库的划界工作。

- 七是“千村万塘”综合治理工作全面推进。通过排水扩建、清淤扩容、美化绿化等措施完成了991座坑塘的整治任务。

- 八是积极开展南水北调调蓄水和汉山水库前期工作。汉山水库目前立项可研已经全面完成，南水北调中线贾河调蓄工程正在洽谈，争取早日纳入国家规划笼子。

（四）部门年度整体收支情况。

2020年我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行县财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。

1、整体支出规模：2020年决算收入16045.1万元，支出16332.52万元，其中基本支出1307.93万元，（人员支出1099.18万元，占基本支出的84.04%；公用经费支出208.74万元，占基本支出的15.96%），主要是为保障事业单位工作正常运转而发生的必要费用。项目支出15,024.59万元，主要用于2020年方城县水利扶贫项目、大坝安全鉴定、农村饮水维修基金项目。

2、“三公经费”支出：根据上级要求和遵循厉行节约的原则，今年单位严格控制了招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国（境）费等 “三公”经费支出，2020年“三公”经费预算7.5万元，实际支出39.75万元。

3、结转结余情况：年初结转结余367.58万元，本年收入16045.1万元，本年支出16332.52万元，年末结转结余80.16万元。

（五）部门年度整体工作目标任务完成情况。

“十三五”期间，下达各类水利和移民项目投资5.27亿元，完成4座小型水库的除险加固和85座小水库维修养护工程，极大提升了水库的防洪保障能力；完成桂河五星村段、十二里河段、贾河等5条河道治理项目，其中桂河五星村段河道治理工程获得南阳市2020年水利工程优质奖，也是今年全市唯一获得此奖项的项目；实施农村饮水安全巩固提升和苦咸水改水工程，解决了473个行政村，103万人的饮水安全问题；实施农田水利项目县和高效节水灌溉工程，提高了我县农业灌溉水平，我县农建工作连续13年荣获市政府“兴水杯”表彰；累计投资8580万元，完成181个移民扶持项目建设；实施柳河抗旱应急水源连通工程，有效提高了我县防旱能力；治理水土流失面积25.6平方公里；谋划实施了四水同治项目，累计总投资34.3亿元。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价实施过程情况。

1、绩效评价目的。为了严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，确保国有资产的安全有效地使用，资金合法合规的安全运行，提高资金的使用效益，促进水利事业的发展。

2、绩效评价工作过程。根据绩效评价的要求，我单位对照自评方案进行研究和布暑，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础，所有资金使用都能做到公开、公平、公正，随时接受上级检查验收和人民的监督。

（二）绩效评价整体结果概况。

我单位2020年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为93分，等级为优秀。

三、部门整体支出绩效评价分析

2020年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

- 存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

五、整改措施或建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。